У К Р А Ї Н А

# КУТСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

## КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

### ____________________СЕСІЯ

23 грудня     2025 року                                                                                                  с-ще Кути

Про  Програму підвищення енергозбереження

та енергоефективності в Кутській селищній

територіальній громаді  на 2026-2028 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради  з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва, з метою реалізації політики енергоефективності в Кутській  селищній територіальній громаді, оптимізації видаткової частини селищного бюджету за рахунок підвищення ефективності енергоспоживання, Кутська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. ЗАТВЕРДИТИ Програму підвищення енергозбереження та енергоефективності  в Кутській  селищній  територіальній  громаді на 2026-2028 роки, (далі - Програма), що додається.

2. ВИЗНАЧИТИ головними розпорядниками коштів Програми – Кутську селищну раду Косівського району Івано-Франківської області та її виконавчі органи – відділ  освіти Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, відділ культури, туризму, молоді та спорту  Кутської селищної  ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» ( «Центр дії») Кутської селищної  ради.

3. ВСТАНОВИТИ, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються при формуванні бюджету Кутської селищної  територіальної громади, виходячи із можливостей його дохідної частини та інших джерел.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва (Володимир  МАРКЕВИЧ).

Селищний голова					                Дмитро ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____ сесії Кутської селищної ради

VIII демократичного скликання

# 23 грудня  2025  року №             /2025

ПРОГРАМА

підвищення енергозбереження

та енергоефективності  в Кутській селищній

територіальній  громаді на 2026-2028 роки

с-ще Кути

2025

ЗМІСТ

І. Загальна характеристика Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності в Кутській  селищній  територіальній  громаді на 2026-2028 роки (далі – Програма).

ІІ.   Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

III.   Мета Програми

- Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи

виконання Програми

V. Завдання Програми та результативні показники

VІ.  Напрями діяльності і заходи Програми

VІІ. Система  управління  та  контролю  за  ходом   виконання Програми

Ресурсне забезпечення Програми

І. Загальна характеристика

Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності в Кутській  селищній  територіальній  громаді на 2026-2028 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Кутська селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробники програми | Структурні підрозділи Кутської селищної ради |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | Кутська селищна рада, відділ освіти Кутської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та спорту Кутської селищної ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» ( «Центр дії») Кутської селищної ради. |
| 4. | Учасники програми | Кутська селищна рада, відділ освіти Кутської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та спорту Кутської селищної ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» ( «Центр дії») Кутської селищної ради. Заклади освіти, заклади культури, комунальні підприємства селищної ради |
| 5. | Термін реалізації програми | 2023-2025 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством |
| 7. | Загальна сума коштів необхідних для реалізації програми, всього | 85 000,0 тис. грн |
|  | Кошти місцевого бюджету | 85 000,0 тис. грн |
|  | кошти інших джерел |  |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

Енергозбереження – питання комплексне, охоплює всі сфери життєдіяльності громади і потребує належного і системного підходу. Існують проблеми з недосконалістю державного управління та регулювання у сфері енергозбереження, недостатня увага щодо залучення основних верств суспільства до енергозбереження, відсутність реальних засобів їх стимулювання до раціонального використання палива й енергії.

Найважливішим проблемним напрямком Програми, який потребує першочергової уваги в питанні підвищення рівня енергозбереження є сектор бюджетних закладів Кутської селищної територіальної громади: дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, медичні заклади та адміністративні будівлі. Оскільки утримання цих закладів цілковито покладається на бюджет громади, економити спожиті енергоресурси без втрат в якості комфортних умов є першочерговим завданням.

Якщо проаналізувати щорічні витрати бюджету на оплату послуг за 2021-2022 роки, то наочно видно суттєве збільшення витрат, що зумовлене підвищенням тарифів на електроенергію, при майже сталому обсязі спожитих енергоресурсів.

Це означає, що проведення комплексних енергомодернізаційних заходів у будівлях соціальної сфери має великий економічний потенціал, оскільки вартість енергоресурсів має стійку тенденцію до зростання.

Втрати теплової енергії однієї будівлі, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл:

- зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);

- вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);

- дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);

- інше, 27%.

З вищезазначеного слідує, що створення комфортних умов в закладах бюджетної сфери, мінімізація витрат на оплату енергоносіїв є економічно обґрунтованим.

З огляду на це, головною проблемою, на вирішення якої направлена дана Програма, є високий рівень витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в будівлях бюджетної сфери Кутської селищної  територіальної громади.

Один із проблемних напрямків, на розв’язання якого спрямована Програма, є  модернізація внутрішнього та зовнішнього вуличного  освітлення, вирішення питань енергозбереження, зокрема економії електроенергії, що витрачається на освітлення.

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі, визначені:

- технічне енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме: заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з коефіцієнтом корисної дії (ККД) не менше 92-95%;

- запровадження комплексних технічних рішень з підвищення енергоефективності будівель, що дозволить заощаджувати кошти на комунальних послугах.

Планується започаткувати регулярну інформаційну та просвітницьку роботу із населенням та різними цільовими групами стосовно необхідності ощадного енергоспоживання.

Стратегічним завданням в рамках програми, є залучення коштів селищного бюджету, а також коштів бюджетів вищих рівнів та позабюджетних коштів на реалізацію в громаді заходів, направлених на зменшення споживання традиційних енергоресурсів та запровадження використання енергії з альтернативних і відновлюваних джерел.

З метою визначення першочерговості запровадження заходів, пропонується проведення енергетичного аудиту будівель, що характеризуються найнижчими показниками енергоефективності, з метою ідентифікації переліку проблем та заходів щодо їх вирішення, а також подальшої розробки відповідної проектно-кошторисної документації.

За період реалізації даної Програми планується провести 100% виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності усього фонду бюджетних будівель освіти, культури, медицини. Вимога щодо виготовлення даних сертифікатів продиктована Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».

Дані сертифікати є необхідними на етапі виготовлення ПКД на заходи у сфері капітального ремонту та реконструкції будівель із залученням бюджетних коштів.

Окрім того, на основі сертифікатів планується розгорнути один із компонентів інформаційнопросвітницької роботи із населенням, через їх розміщення в кожній бюджетній будівлі та демонстрацію покращення показників енергоефективності після впровадження заходів.

Передбачається використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Важлива частина технологічних завдань пов’язана з поліпшенням використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного господарства споживачів, часткової модернізації застарілого обладнання, оптимізацію режимів роботи.

Реалізація завдань має пріоритетний характер і від успішності створення ефективної системи регулювання енергоспоживання в значній мірі буде залежати можливість проведення належної політики енергозбереження та енергоефективності сприятиме подальшому розвитку громади.

Програма підвищення енергозбереження та енергоефективності в Кутській  селищній  територіальній  громаді на 2026-2028 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до:

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- Закону України «Про енергетичну ефективність»,

- Закону України «Про альтернативні види палива»,

- Закону України «Про альтернативні джерела енергії»,

- Закону України «Про ринок електричної енергії»,

- Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»,

- Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»,

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», Програма залишається відкритою для доповнення її юридичними та фізичними особами економічно і технічно обґрунтованими заходами та пропозиціями з енергозбереження, які мають найбільш вагомі показники для соціально-економічного розвитку громади.

ІІІ. Мета Програми

Мета Програми є  забезпечення вимог чинного законодавства, щодо енергозбереження та енергоефективності, зменшення затрат на утримання будівель комунальної власності та збільшення енергоефективності комунальних підприємств громади та консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва та населення для реалізації комплексу заходів з модернізації систем енергозабезпечення в усіх секторах життєдіяльності громади, скорочення втрат тепла та електричної енергії, заощадження коштів на утримання та експлуатацію житла, закладів бюджетної сфери, відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Визначення шляхів розв’язання проблем енергозбереження Кутської селищної  територіальної громади базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Для забезпечення економії бюджетними установами коштів на їх утримання шляхом економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання відновлюваних джерел енергії, за результатами моніторингу сформувати та доповнити Програму переліком енергозатратних об’єктів, що є пріоритетними для громади та потребують здійснення енергоефективних заходів з подальшим проведенням їх енергетичних обстежень, визначення за їх результатами енергоефективних заходів, які необхідно здійснити (санація будівлі, заміна котельного обладнання на більш ефективне, тощо) з подальшою розробкою проектнокошторисної документації.

Відповідно до вимог Закону України «Про еенергетичну ефективність» підготовлено наступні заходи організаційного характеру:

- проведення фахового енергоаудиту, енергообстеження;

- проведення попереднього техніко-економічного обґрунтування; виготовлення проектно-кошторисної документації;

-удосконалення системи моніторингу енергоносіїв в бюджетній та комунальній сфері. Передбачається виконання комплексу заходів з енергоефективності технічного (технологічного) характеру у бюджетній сфері упродовж 2026- 2028 років:

- модернізація котелень на об’єктах із застосуванням альтернативних видів палива;

- утеплення фасадів та дахів, заміна дверей та вікон на металопластикові;

- технічне переоснащення об’єктів комунальної сфери із застосуванням енергоефективного обладнання;

-проведення Днів сталої енергії у громаді;

- проведення шкільних занять по енергозбереженню, задля підвищення обізнаності молодого покоління;

- проведення різноманітних конкурсів тощо;

Проблемні питання планується розв’язати шляхом:

- розвитку та вдосконалення системи енергетичного менеджменту; - здійснення постійного моніторингу та аудиту споживання енергоносіїв у бюджетній сфері;

- створення сприятливих умов для впровадження проектів енергозберігання, залучення коштів державного бюджету та інвесторів, донорські кошти, гранти тощо з метою їх реалізації;

Впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді громади спрямоване на підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів населенням через запровадження механізму стимулювання населення до енергоощадності.

Завдяки запровадженню такого механізму будуть вирішені наступні питання:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням;

- тепломодернізація наявного житлового фонду;

- оптимізація енергоспоживання на комунально-побутові потреби населення;

- популяризація енергоощадного споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення.

У результаті реалізації Програми очікується:

- зменшення обсягів енергоспоживання бюджетними закладами; - зменшення використання природного газу, шляхом проведення заходів з комплексної термомодернізації;

- економія коштів бюджету;

- підвищення комфортності умов перебування в бюджетних закладах;

- підвищення рівня обізнаності працівників бюджетної сфери з питань енергоефективності;

- залучення коштів бюджетів усіх рівнів, грантових коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження.

Відповідно до конкретних економічних умов Програма охоплює період 2026-2028 років і є продовженням реалізації найбільш ефективних заходів з енергозбереження, використання власного та залучення зовнішнього інвестиційного капіталу.

V. Завдання Програми та результативні показники.

Основними завданнями є:

- відносне скорочення видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів;

- створення системи  моніторингу та контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів на території громади;

- модернізація  внутрішнього освітлення;

- модернізація зовнішнього освітлення з використанням альтернативних джерел енергії;

- впровадження сучасних технологій в питаннях енергозбереження.

Пріоритетними завданнями у досягнені мети Програми є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом:

- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та водопостачання;

- використання теплової енергії сонця та геотермальної енергії; - виробництво та використання біопалива;

- реалізація комплексу заходів із тепломодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;

- популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;

- відшкодування частини відсотків по кредитах, отриманих позичальниками на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів;

- здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;

- проведення енергетичного аудиту та впровадження системи енергетичного менеджменту;

- розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності працівників з питань енергозбереження (здобування знань, передача досвіду тощо);

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу району, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання джерел енергії та альтернативних видів палива.

Реалізація Програми передбачає виконання заходів по наступних напрямках:

1. Енергетичний менеджмент.

2. Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання.

3. Зменшення затрат на оплату енергоносіїв

4. Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії.

5. Впровадження сучасних технологій з питань енергозбереження.

Виконання Програми дасть можливість зменшити витрати на використання енергетичних ресурсів. Тобто кожен з реалізованих проектів Програми призведе до економії енергоресурсу на 5-40%, що призведе до зменшення вартості утримання самої будівлі, та в цілому підвищить енергоефективність та енергонезалежність територіальної громади.

Ресурсне забезпечення Програми наведене     у додатку   1

Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності в Кутській селищній територіальній  громаді на 2026-2028 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів – всього, в тому числі : | 25 000,0 | 30 000,00 | 30 000 ,00 | 85 000,00 |
| Кошти місцевого бюджету | 25 000,0 | 30 000,00 | 30 000 ,00 | 85 000,00 |

Секретар селищної ради                                      Сергій КОЛОТИЛО

VI. Напрями діяльності та заходи

Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності в Кутській селищній територіальній  громаді на 2026-2028 роки

| № з\п | Найменування заходів | Виконавець | Терміни виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | роки | всього | Місцевий бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Модернізація систем опалення в бюджетних установах Кутської територіальної громади | Структурні підрозділи Кутської селищної ради, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 4 000,0 10 000,00 10 000,00 | 4 000,0 10 000,00 10 000,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 2 | Придбання металопластикових вікон та металопластикових дверей для Кутської селищної ради та її структурних підрозділів | Структурні підрозділи, селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 300,00 500,00 500,00 | 300,00 500,00 500,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 3 | Термомодернізація об’єктів комунальної власності Кутської селищної ради (заміна та установка енергозберігаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів та інше) | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 4 | Зовнішнє опорядження, утеплення фасадів та дахів закладів освіти Кутської селищної ради( Кутський ліцей, Старокутський ліцей, Тюдівський ліцей, Розтоківський ліцей, Великорожинський ліцей, Пеньківська початкова школа, філія Слобідська початкова школа, філія Великорожинська гімназія, філія Малорожинська гімназія, Кутський ЗДО (ясла-садок) «Покутянка» Старокутський ЗДО (ясла-садок) «Гуцулочка», Тюдівський ЗДО (ясла-садок) «Джерельце», Розтоківський ЗДО (ясла-садок) «Арніка» ) | Відділ освіти селищної ради, Кутський ЗДО (ясла-садок) «Покутянка» Старокутський ЗДО (ясла-садок) «Гуцулочка», Тюдівський ЗДО (ясла-садок) «Джерельце», Розтоківський ЗДО (ясла-садок) «Арніка» ) Пеньківська початкова школа | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 5 | Проведення заходів з енергозбереження (капітальний ремонт) Кутського ліцею Кутської селищної ради Косівського району, Івано-Франківської області( в т.ч. проведення проектно-вишукуваних робіт) | Відділ освіти селищної ради | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 13 000,00 5 000,00 5 000,00 | 13 000,00 5 000,00 5 000,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 6 | Заміна електрообладнання на харчоблоці в закладах освіти на сучасне (електроплити,електричні духовки, електричні бойлери, марміти, тощо) | Відділ освіти селищної ради, Пеньківська початкова школа | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 1000,00 2000,00 2000,00 | 1000,00 2000,00 2000,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 7 | Проведення заходів з енергозбереження (капітальний ремонт майстерні) філії Малорожинської гімназії Кутського ліцею Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області с. Малий Рожин, участок Центр ( в т.ч. проведення проектно-вишукуваних робіт) | Відділ освіти селищної ради, | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 700,00 В межах кошторис них призначень | 700,00 В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 8 | Капітальний ремонт котельні з метою підготовки до опалювального сезону в ЗДО (ясла-садок) «Покутянка» | Відділ освіти селищної ради, ЗДО (ясла-садок) «Покутянка»початкова школа | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 1000,00 в межах кошторис них призначень | 1 000,00 в межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 9 | Проведення модернізації систем теплопостачання в закладах освіти Кутської селищної ради (ремонт внутрішньої системи опалення, ремонт котелень придбання котлів , насосів, інших товарів для вдосконалення котелень з метою економного використання електроенергії, тощо) | Відділ освіти селищної ради, Кутський ЗДО (ясла-садок) «Покутянка» Старокутський ЗДО (ясла-садок) «Гуцулочка», Тюдівський ЗДО (ясла-садок) «Джерельце», Розтоківський ЗДО (ясла-садок) «Арніка» ) Пеньківська початкова школа | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 1 600,00 5 300,00 5 300,00 | 1 600,00 5300,00 5300,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 10 | Проведення заходів з енергозбереження (капітальний ремонт, поточний ремонт), зовнішнє опорядження, утеплення фасадів та дахів закладів культури | відділ культури, туризму, молоді та спорту Кутської селищної ради | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призна-чень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 11 | Проведення заходів з енергозбереження (капітальний ремонт, поточний ремонт), зовнішнє опорядження, утеплення фасадів та дахів адміністративних приміщень (нежитлових будівель) селищної ради за місцезнаходженням селищної ради та старостатів ( в т.ч. проведення проектно-вишукуваних робіт) | Кутська селищна рада (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 1 7 00,0 2500,00 2 500,00 | 1 700,0 2 500,00 2 500,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 12 | Заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові у Пеньківській НВК "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад" | Пеньківська початкова школа | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призна-чень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 13 | Енергозаощадження: сонячні панелі Встановлення сонячних панелей, сонячних колекторів на дахах будівель комунальної власності | Кутська селищна рада | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призна-чень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 14 | Придбання вуличних ліхтарів , автоматична система включення та виключення вуличного освітлення Заміна та встановлення дорожнього та вуличного освітлення на енергоефективне та диспетчеризація в населених пунктах громади | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради , КП «Кутський ККП» | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призна-чень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 15 | Придбання та ремонт LED-світильників, LED-ламп для адміністративних приміщень селищної ради, закладів освіти, культури, бібліотек, комунальних підприємства Кутської селищної ради Встановлення у закладах енергозберігаючих ламп, світлорегуляторів і автоматичних датчиків | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призна-чень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 16 | Проведення енергетичних аудитів будівель та виготовлення енергетичних сертифікатів, обстеження технічних установок на предмет енергетичної ефективності по адміністративних приміщеннях селищної ради, закладів освіти, культури, бібліотек, комунальних підприємства Кутської селищної ради | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призна-чень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 17 | Придбання та ремонт комплексів обладнання, технічних установок, їх частин, елементів, що є частиною внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж будівлі (її відокремлених частин), призначених для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення, автоматизації, управління енергоспоживанням чи для поєднання цих функцій адміністративних приміщень селищної ради, структурних підрозділів селищної ради, закладів освіти, культури, бібліотек, комунальних підприємства Кутської селищної ради; | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | 1700,00 4700,00 4700,00 | 1700,00 4700,00 4700,00 | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 18 | Заміна покрівель, утеплення фасадів будівель (придбання покрівельних, будівельних і теплоізоляційних матеріалів та оплата послуг з їх установлення, монтажу) адміністративних приміщень селищної ради, закладів освіти, культури, бібліотек, комунальних підприємства Кутської селищної ради; | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис- них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 19 | Розробка проектно-кошторисних документацій та реалізація заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації будівель в окремих бюджетних закладах, ідентифікованих на основі проведених енергетичних аудитів, в т. ч. заходів із запровадження використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії. | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис- них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 20 | Модернізація внутрішніх електромереж (поточний, капітальний ремонт) будівель в бюджетних закладах Кутської селищної ради | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис- них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 21 | Придбання енергозберігаючих освітлювальних приладів | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 22 | Заміна віконних блоків, вхідних дверей на енергозберігаючі (поточний, капітальний ремонт) | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 23 | Комплексна модернізація систем опалення (поточний, капітальний ремонт) адміністративних приміщень селищної ради, закладів освіти, культури, бібліотек, комунальних підприємства Кутської селищної ради; | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 24 | Утеплення підвалів, зовнішніх стін будівель, горищ, теплоізоляція труб (поточний, капітальний ремонт) адміністративних приміщень селищної ради, закладів освіти, культури, бібліотек, комунальних підприємства Кутської селищної ради; | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 25 | Заміна обладнання для харчоблоків в закладах освіти | Відділ освіти селищної ради | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |
| 26 | Виготовлення та коригування проектнокошторисної документації на будівництво, модернізацію, капітальний ремонт, реконструкцію закладів та установ громад з впровадженням енергозберігаючих та енергоефективних заходів | Структурні підрозділи, комунальні підприємства селищної ради (відповідно до приналежності будівель) | 2026- 2028 | 2026 2027 2028 | В межах кошторис них призначень | В межах кошторис них призначень | - - - | Проведено заходи з енергозбереження в бюджетних закладах громади |

Секретар селищної ради                                      Сергій КОЛОТИЛО

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності Кутської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки здійснює постійна комісія селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Головним розпорядником коштів місцевого  бюджету, що спрямовуються на виконання заходів Програми є   Кутська селищна рада, відділ освіти Кутської селищної ради, відділ культури, туризму, молоді та спорту  Кутської селищної  ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» ( «Центр дії») Кутської селищної  ради.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет Кутської селищної  ради та постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших не заборонених законодавством джерел протягом трьох років.

Виконавці заходів  несуть персональну відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, достовірність і своєчасність надання звітності та цільове використання бюджетних коштів.

Відповідальні виконавці Програми до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, упродовж 2026-2028 років, надають  Кутській селищній  раді для узагальнення інформацію щодо реалізації  заходів Програми.

Узагальнена інформація періодично розглядається на засіданнях постійної комісії селищної ради з питань бюджету,  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва.

За необхідністю Програма може бути скоригована рішенням сесії Кутської селищної  ради.

Секретар селищної ради                                      Сергій КОЛОТИЛО