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У К Р А Ї Н А
КУТСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ
 РІШЕННЯ №9-66/2026
12 листопада  2026 року                                                                                                   с-ще Кути

Про внесення змін до Програми забезпечення 
розроблення  містобудівної документації 
Кутської  селищної  територіальної 
громади на 2024-2026 роки

	 Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення питань, що виникли при  розробленні містобудівної документації відповідно до рішення тридцять другої сесії Кутської селищної ради VIII демократичного скликання від 05 грудня 2023 року № 22-32/2023 «Про Програму забезпечення розроблення  містобудівної документації Кутської  селищної   територіальної громади на 2024-2026 роки»,  Кутська селищна рада
[bookmark: _GoBack]ВИРІШИЛА:

1. ВНЕСТИ зміни  до Програми забезпечення розроблення  містобудівної документації Кутської  селищної   територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням тридцять другої сесії Кутської селищної ради VIII демократичного скликання від 05 грудня 2023 року №22-32/2023 (далі – Програма),  а саме:
- ВИКЛАСТИ розділ   VI Програми в новій редакції, згідно з додатком  до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію      селищної ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, планування територій, екології, лісового, сільського господарства та охорони навколишнього середовища (Віталій ФЕЙЧУК) та  постійну комісію  селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва (Володимир МАРКЕВИЧ). 

Селищний голова                                                                         Дмитро ПАВЛЮК









Додаток 
  до рішення Кутської селищної ради 
                                                                       від 12 листопада  2026 року № 9-66/2026                                           

Розділ  VI. Напрями діяльності та заходи
Програми забезпечення розроблення  містобудівної документації    Кутської  селищної  територіальної громади на 2024-2026 роки (нова редакція)

	№ 
з/п
	Перелік заходів Програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн., у тому числі:

	
	
	
	
	
	Усього

	2024 рік 
	2025 рік

	2026 рік

	1.
	Містобудівний моніторинг реалізації положень генерального плану  Кутської селищної територіальної громади
	2024 – 2026 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Розроблення містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки.»
	2024 – 2026 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	120
	40
	40
	40

	3.
	Розроблення містобудівної документації «Детальний план території  вулиць населених пунктів   Кутської  селищної ради
	2024 – 2026 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	120
	40
	40
	40

	4.
	Розроблення та впровадження адресного реєстру  Кутської  селищної ради
	2024 рік
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	200
	200
	-
	-

	5.
	Розроблення містобудівної документації «Генеральний план с-ща Кути» до складу якого обов’язковим розділом включити «Історико-архітектурний опорний план селища Кути»
	2026 рік
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	2500
	-
	-
	2500

	6.
	Розроблення містобудівної документації «Генеральний план с.Старі Кути »
	2024 – 2025 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	

600

	

200



	

400
	

-

	7.
	Розроблення містобудівної документації щодо внесення змін до існуючих генеральних планів населених пунктів с.Слобідка, с.Тюдів, с.Малий Рожин, с.Великий Рожин, с.Розтоки.
	2024 – 2026 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	300
	100
	100
	100

	8.
	Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на території Кутської територіальної громади , як основу для розроблення генеральних планів населених пунктів.
	2024-2026 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	1770
	700
	670
	400

	9.
	Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:10000, на території Кутської територіальної громади, як основу для розроблення комплексного плану розвитку території Кутської селищної територіальної громади.  
	2024-2026 роки
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	
1500

	
500
	
500
	
500

	10
	Виготовлення скан-копії генеральних планів  населених пунктів територіальної громади згідно списку: (с-ще Кути, 1992 р.; с.Старі Кути; с.Тюдів,1984 р.; с. Малий Рожин , 1974р.; с.Великий Рожин,1976 р.; с. Розтоки ,1979 р.)
	2025 рік
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	30
	-
	30
	-

	11
	Виконання робіт збору вихідних даних та формування «Аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу генерального плану селища Кути»  

	2026 рік
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	100-
	-
	-
	100

	12
	Виконання робіт збору вихідних даних та формування «Аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу генерального плану села Старі Кути»  

	2026 рік
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	100-
	-
	-
	100

	13
	Виконання робіт збору вихідних даних та формування «Аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу генерального плану села Тюдів»  

	2026 рік
	Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, благоустрою, містобудування, архітектури, інфраструктури,  енергетики 
	Місцевий бюджет

	100-
	-
	-
	100

	
	
	
	
	
	7440
	1780
	1780
	3880




Секретар селищної ради                                              Сергій КОЛОТИЛО
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